Historial-guardados-gitlocal-desde-31-03-2026

### Commit creado
- Hash: ea6d4d7
- Mensaje: docs: plan mockups módulo licor (31-03-2026)
## Estado
- Completado: guardado/commit en git local de la planificación y documentación.
- Siguiente (cuando me confirmes): empezar a crear los mockups (HTML/CSS/JS) en /licor/ y /admin-licor/ siguiendo el documento.
-----------------------------------------------------------------------------
02 abril 2026
## Git local
Hice commit local con estos cambios (sin incluir los .odt/.~lock):
- Commit: 3121a3a
- Mensaje: Mejoras licor: registro extendido, pagos checkout, tasa y CMS admin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
## Commit (guardado) que hice
- Hash (full): f7c6b882ecde99fe95d6a85d9ac14b33b9c0ff58
- Descripción / mensaje: docs: actualizar documentos de licor y locks
- Fecha: Thu Apr 2 03:29:57 2026 -0400
- Autor: marcosstic <marcosguerreroc7@gmail.com>
--------------------------------------------------------------------------------------------
03-04-2026 00:01

antes de guardar en git local me dejo esta nota: Nota pequeña (QA)
Quedó repetido el item admin_buyers_sorting en el TODO interno (no afecta el código). Si quieres, lo limpio luego.
Si quieres el siguiente refinamiento UX (opcional), te propongo:
- mostrar labels más amigables en el badge (en vez de pending/approved/...), y
- que el detalle se “recargue” si cambias el filtro status o el orden (ahora se cachea con data-loaded=1 por panel).
-------------------------------------------------------------------

## Guardado en git local
Commit: 26be516
- 5 archivos modificados, 239 insertadas, 90 eliminadas
- Nuevos:
  src/js/supabase/client.js,
  src/js/supabase/auth.js
- Mensaje: Fase 1 Auth completa - Integración con Supabase Auth (buyer + admin)

# Fase 1 completada
- ✅ Supabase Auth integrado
- ✅ Sin localStorage para sesión
- ✅ Validación de rol admin
- ✅ Registro con metadata y trigger server-side
- ✅ Rate limit 429 resuelto (email confirmation desactivado temporalmente)
03-04-2026 20:39pm

--------------------------------------------------------------------------------------------
## Guardado en git local
Commit: ddcf5d2
- Fase 2 Catálogo: schema extendido + migración aplicada
- Agregadas: sku, slug, image_path, sort_order
- Constraints, índices y validaciones listos
- RLS ya estaba correcto
- 04-04-2026
0:41am
------------------------------------------------------------------------------------------