Historial-guardados-gitlocal-desde-31-03-2026

### Commit creado
- Hash: ea6d4d7
- Mensaje: docs: plan mockups módulo licor (31-03-2026)
## Estado
- Completado: guardado/commit en git local de la planificación y documentación.
- Siguiente (cuando me confirmes): empezar a crear los mockups (HTML/CSS/JS) en /licor/ y /admin-licor/ siguiendo el documento.
-----------------------------------------------------------------------------
02 abril 2026
## Git local
Hice commit local con estos cambios (sin incluir los .odt/.~lock):
- Commit: 3121a3a
- Mensaje: Mejoras licor: registro extendido, pagos checkout, tasa y CMS admin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
## Commit (guardado) que hice
- Hash (full): f7c6b882ecde99fe95d6a85d9ac14b33b9c0ff58
- Descripción / mensaje: docs: actualizar documentos de licor y locks
- Fecha: Thu Apr 2 03:29:57 2026 -0400
- Autor: marcosstic <marcosguerreroc7@gmail.com>
--------------------------------------------------------------------------------------------
03-04-2026 00:01

antes de guardar en git local me dejo esta nota: Nota pequeña (QA)
Quedó repetido el item admin_buyers_sorting en el TODO interno (no afecta el código). Si quieres, lo limpio luego.
Si quieres el siguiente refinamiento UX (opcional), te propongo:
- mostrar labels más amigables en el badge (en vez de pending/approved/...), y
- que el detalle se “recargue” si cambias el filtro status o el orden (ahora se cachea con data-loaded=1 por panel).
-------------------------------------------------------------------

## Guardado en git local
Commit: 26be516
- 5 archivos modificados, 239 insertadas, 90 eliminadas
- Nuevos:
  src/js/supabase/client.js,
  src/js/supabase/auth.js
- Mensaje: Fase 1 Auth completa - Integración con Supabase Auth (buyer + admin)

# Fase 1 completada
- ✅ Supabase Auth integrado
- ✅ Sin localStorage para sesión
- ✅ Validación de rol admin
- ✅ Registro con metadata y trigger server-side
- ✅ Rate limit 429 resuelto (email confirmation desactivado temporalmente)
03-04-2026 20:39pm

--------------------------------------------------------------------------------------------
## Guardado en git local
Commit: ddcf5d2
- Fase 2 Catálogo: schema extendido + migración aplicada
- Agregadas: sku, slug, image_path, sort_order
- Constraints, índices y validaciones listos
- RLS ya estaba correcto
- 04-04-2026
0:41am
------------------------------------------------------------------------------------------

## Guardado en git local
Commit: 3100572
- 6 archivos modificados, 204 insertadas, 29 eliminadas
- Nuevo:
  src/js/supabase/products.js (service layer)
- Resumen: Fase 2 Catálogo completa (Admin + Buyer conectados a Supabase)
04-04-2026 6:49am
----------------------------------------------------------------------------------------
a partir de aquí:
con visual studio code+cline+ modelo gratis qwen 3.6 preview de open router
04-04-2026 11:54am

Commit realizado exitosamente. Los cambios de la Fase 2 están guardados en git local:
[main 0a2f436] Fase 2 completada: Catálogo + Tasa desde Supabase
 15 files changed, 1789 insertions(+), 101 deletions(-)

------------------------------------------------------------------------------
cd /home/marcos/Documentos/lamubi-principal && git commit -m "Fase 3 completada: Migrar admin de localStorage a Supabase

- Migrar initDashboard() para cargar KPIs y órdenes desde Supabase
- Migrar initCompradores() para agrupar compradores desde órdenes de Supabase
- Migrar initVerificaciones() para cargar órdenes pendientes desde Supabase
- Eliminar dependencia de getOrders() de store.js en admin-licor/app.js
- Actualizar updateOrderStatus() para pasar reason como objeto"

Commit realizado exitosamente:
[main 54c92ae] Fase 3 completada: Migrar admin de localStorage a Supabase
 2 files changed, 89 insertions(+), 199 deletions(-)

12:19pm
--------------------------------------------------------------------------

Commit realizado exitosamente:
[main 0884c95] Fase 4 completada: Pagos y Verificación con Supabase
 7 files changed, 224 insertions(+), 60 deletions(-)
Resumen de lo implementado en la Fase 4:
- src/js/supabase/payments.js - Servicios modulares para pagos y comprobantes
- Buyer: Sube comprobante → crea orden + pago en Supabase
- Admin: Ve pagos pendientes con comprobante → aprueba/rechaza
- Corrección: updateOrderStatus() ya no usa rejected_reason inexistente
¿Quieres continuar con la Fase 5 (Mesas)?

15:04pm
------------------------------------------------------------------------

cd /home/marcos/Documentos/lamubi-principal && git commit -m "Fase 5 completada: Mesas con Supabase

- Crear src/js/supabase/mesas.js (servicio modular para mapas de mesas)
- Migrar admin-licor/mesas.html para publicar mapas en Supabase Storage
- Migrar licor/mesas.html para mostrar mapa activo desde Supabase
- Actualizar textos de mesas.html (eliminado mock)
- Configurar bucket mesas-images como público"
Commit realizado exitosamente:
[main 82a0cd8] Fase 5 completada: Mesas con Supabase
 6 files changed, 200 insertions(+), 27 deletions(-)

16:04pm
-----------------------------------------------------------------------------